Termo de Abertura do Projeto

PLANO B CLUB
Versão: 1.0
Informações Gerais
Projeto:	Plano B Club
Patrocinador (Sponsor):	Júlio César
Cliente:	Júlio César
Gerente do Projeto:	Bruno Abreu
Responsabilidades e Autoridade do Gerente do Projeto:
O gerente do projeto tem total autoridade para gerenciar o projeto, contratar pessoal, executar compras dentro das regras de projetos da IPSOFT.

Objetivo
O objetivo do projeto é a criação de um clube de compras. O projeto foi dividido em módulos e esse projeto é referente ao modulo um do projeto.

Justificativa
Solicitação do cliente.

Escopo do Projeto
Cadastro de fornecedores – Cadastrar fornecedores de produtos exclusivos com a marca plano B. / Cadastro de empresas – Cadastrar empresas tanto para disponibilizar produtos, quanto para participar de compras e indicações de afiliados; / Cadastro de consumidores – Cadastro de consumidores que farão parte da rede de comissionamento, indicação e compra de produtos; / Criar mecanismo de envio de convites/indicações para participação na rede – Criar um mecanismo moderno e inteligente onde o usuário que fez os convites possa verificar em seu escritório a quantidade de convites enviados, quantidade de convites pendentes, quantidade de convites efetivados e valor de total de compra de cada convidado. O sistema deverá possibilitar o reenvio de convites. / Criar Virtual Office – Os usuários afiliados possuirão um escritório virtual onde poderão acompanhar suas compras, seus saldos e comissionamentos, solicitar retiradas, alterar informações cadastrais, analisar sua rede e realizar convites. / Criar loja virtual por empresa – Criação de uma loja virtual completa integrada com e-commerce. Cada loja cadastrada deverá possuir sua loja virtual personalizada. / Criar esquema de comissionamento/bônus – Todo esquema de comissionamento/bônus deverá estar visível no escritório virtual do usuário. Esse requisito deverá seguir a tabela de bonificação que se encontra no escopo do projeto. / Criar e-commerce por loja cadastrada – Assim que uma loja for cadastrada deverá ser disponibilizado um gestor para cadastro de produtos e realização de e-commerce. / Criar mecanismo de pontuação por venda – O sistema deverá ser capaz de acumular pontos por venda de cada usuário e exibir no escritório. O sistema de pontuação deverá seguir o determinado no escopo do projeto. / Relatórios – O sistema é capaz de gerar relatórios de afiliados, compras, compras por afiliados, pontuação. Durante o projeto, novos relatórios serão desenvolvidos.

Benefícios Esperados
Criação de uma rede de compras através de um sistema que gere valor agregado através de uma rede de comissionamento.

Áreas Envolvidas
Desenvolvimento de projetos

Riscos
Contratação de recursos especializados; / Atraso nas entregas devido aos feriados e copa do mundo.

Premissas e Restrições
Premissas: / O patrocinador/product owner vai ter total disponibilidade para o projeto; / Desenvolvedores com experiência comprovada em desenvolvimento de software / Restrições: / O Custo do projeto não deverá ultrapassar mais que 10% do orçamento previsto.

Aprovações
___/___/___ __________________ / Patrocinador (Sponsor) / Nome: Júlio César / ___/___/___ __________________ / Gerente Geral de Projetos / Nome: Bruno Abreu