## Slide 2
Sistema de Runin com MDOS
Proposta técnica

## Slide 3
Justificativa
Objetivos
Benefícios
Produto
Requisitos
Premissas
Riscos
Restrições
Cronograma e orçamento

## Slide 4: Justificativa
Processo de aplicação de chaves Windows na BIOS das máquinas feito de forma manual. Alto risco de erros na atribuição das chaves, processo demorado para ser realizado pelo operador, possíveis implicações no programa de parceria com a Microsoft;
Ambientes de deploy do Windows com versões desatualizadas das ferramentas (WinPE e oa3tools);
Falta de suporte completo a máquinas com UEFI na clonagem Windows.
Binários com as chaves do Windows sem proteção contra ameaças virtuais, ativo de alto valor agregado.

## Slide 5: Objetivo
Otimizar o processo produtivo de computadores da Accept desenvolvendo num período de 06 meses um sistema automatizado de runin, burnin, clonagem e ativação de computadores com Windows integrados ao MDOS.

## Slide 6: Benefícios
Automatização dos processos, em especial o de aplicação de chaves Windows na BIOS, atrelando o número de série a uma única chave Windows classificada por licença/equipamento;
Ganho em produtividade ao diminuir processos manuais e suscetíveis a erros de operação;
Deploy do Windows com versões mais atuais e compatíveis o MDOS conforme exigido pela Microsoft para seus parceiros;
Suporte a computadores com UEFI em todo o processo;
Gestão visual de todas as máquinas em processo;
Posto final com execução automática do envio de hash e execução de processos de validação da instalação do Windows.

## Slide 7: Produto – Opção 01
Atualização do sistema Dolly através do desenvolvimento de novos módulos para dar suporte ao UEFI e para aplicação de chaves Windows;
Não contempla atualização de processos / funcionalidades já em funcionamento e sem relação com o Windows;
Dolly
Módulo UEFI
Módulo Integração MDOS
Testes e implantação

## Slide 8: Produto – Opção 02
Desenvolvimento de um novo sistema de automatização da produção contemplando os processos: integração, burnin, runin, clonagem, ativação do windows, pós-testes, cockpit, runin virtual e backup de chaves windows. Com suporte a PCs em UEFI e BIOS (Legacy).

## Slide 9: Produto – Opção 02
Produção Accept
FASE 01
Integração
Pre-Runin
Integração MDOS
Runin
Cockpit
Testes e Implantação
FASE 02
Burnin
Gestão de backup MDOS
Teste de Portas Serial e Paralela
Pós-Testes
Runin Virtual
Testes e Implantação

## Slide 10: Requisitos
Deve suportar ativação automatizada de PCs com Windows 10;
Deve atrelar as chaves ao criar nova OP, caso seja cancelada OP permitir voltar as chaves ao MDOS;
Deve suportar PCs em BIOS ou UEFI quando possível;
Deve suportar testes automatizados com BurnIn Test;
Deve exibir relatório da OP e painel com visualização dos PCs em produção;
Deve permitir validar instalação do Windows após clonagem no posto de Pós-teste.

## Slide 11: Premissas
O sistema MDOS estar acessível pela rede do runin;
A Accept possui as credenciais do banco de dados do MDOS;
A Accept disponibilizar PCs para homologação quando solicitado;
A Microsoft não mudar os mecanismos de aplicação de chaves do Windows durante o projeto;
A equipe da Accept estar disponível para colaborar com atividades do projeto quando solicitado.

## Slide 12: Riscos
Se o sistema MDOS não estiver acessível não será possível automatizar a gestão das chaves;
Sem as credenciais do banco do MDOS não será possível gerenciar as informações das chaves;
A indisponibilidade de PCs para homologação poderá comprometer os testes e validações;
Caso a Microsoft mude os mecanismos de aplicação das chaves o sistema terá que ser remodelado;
Se a equipe da Accept não colaborar com o projeto, o cronograma e escopo estarão comprometidos.

## Slide 13: Restrições
Suportará apenas a ativação do Windows 10;
Não dará suporte a imagens Windows geradas sem o uso de ferramenta específica da Microsoft;
Não contempla suporte técnico após a conclusão do projeto;
Treinamento apenas para colaboradores definidos no início do projeto;
Não contempla aquisição de licença de softwares de terceiros eventualmente necessários à solução proposta;
Não contempla alocação em tempo integral da equipe de desenvolvimento na fábrica da contratante. Visitas técnicas apenas conforme cronograma específico.

## Slide 14: Prazo e orçamento
Opção 01
Atualização Dolly
6 meses
Opção 02
Produção Accept
5 meses
R$ 45.000
R$ 42.000
*As datas de início e termino será definidas após a aprovação do projeto

## Slide 15
Alfredo
jalfredo@cepedi.org.br
Jennifer
jennifer@cepedi.org.br
CEPEDI
(73) 3231-8161